[산학협력프로젝트1] **Weekly Scrum Meeting** 2018-05-14

|  |  |
| --- | --- |
| **팀명** | F.I.X |
| **팀원** | 김나경, 임현정, 전희재, 하자뢰, 홍혜진 |
| **진행기간** | 2018년 4월 23일 ~ 2018년 5월 13일 |
| **지난주 진행상황** | 1. 레이아웃 구성 2. 데이터 베이스   Firebase 를 기반으로 데이터 베이스 구축  두 가지 기능 수행   * 사용자 데이터 저장 * 채팅 |
| **금주 진행계획** | 1. 매칭 알고리즘 구현 2. 계약서 시스템 구현, 디버깅 |
| **프로젝트 난점** | 1. 매칭 알고리즘에 들어가는 요소가 매우 많고 복잡 2. 매칭 알고리즘을 위한 데이터베이스 설계가 어려움 |
| **프로젝트 GIT활용** | C:\Users\user\Desktop\Commits · hjlim1030_FIX_페이지_1.jpgC:\Users\user\Desktop\Commits · hjlim1030_FIX_페이지_1.jpg |