[산학협력프로젝트1] **Weekly Scrum Meeting** 2018-05-28

|  |  |
| --- | --- |
| **팀명** | F.I.X |
| **팀원** | 김나경, 임현정, 전희재, 하자뢰, 홍혜진 |
| **진행기간** | 2018년 5월 21일 ~ 2018년 5월 27일 |
| **지난주 진행상황** | 1. 레이아웃 부분수정   -채팅 카드뷰 적용 및 채팅화면 디스플레이 수정  -범용 해상도, 디스플레이   1. 매칭 조건 추가   -학생과 어르신이 같은 성별  -학생이 볼 리스트에서 동일 성별의 어르신의 리스트만   1. 어르신 관련 프로세스   -어르신 정보 : 신분증, 방사진 등  -어르신 프로필   1. 학생 관련 프로세스   -채팅목록 화면 추가  -프로필 수정 가능   1. 매칭 알고리즘 구체화 2. 주소 데이터베이스 경위도 형태로 변경하여 거리계산 |
| **금주**  **진행계획** | 1. 매칭 알고리즘 적용 |
| **프로젝트 난점** | NULL |
| **프로젝트 GIT활용** |  |